- 嘉兴市交通运输局办公室文件

嘉交办〔2012〕4号

关于印发嘉兴市交通运输局2012年工作要点的通知

各县（市、区）交通局、局属各单位：

现将《嘉兴市交通运输局2012年工作要点》印发给你们，请结合本单位实际，认真抓好落实，确保全面完成年度目标任务。

嘉兴市交通运输局办公室

二〇一二年一月三十一日

嘉兴市交通运输局2012年工作要点

2012年全市交通运输工作总体工作思路是：以党的十七届六中全会精神为指引，认真贯彻落实市委六届十三次全体（扩大）会议精神，以科学发展为主题，紧紧围绕市委、市政府“发展转型、发展惠民、发展保障”和省交通运输厅“重投入、重转型、重服务”的部署要求，结合我市交通实际，以保持平稳增长、加快转型步伐、加强发展保障、促进和谐稳定，推动经济社会发展为中心，突出三项重点、抓好四个新提升，积极推动“大港口、大路网、大物流、大公交、大平台”五大建设，着力推进城乡一体综合交通运输体系建设，以优异成绩迎接党的十八大召开。

2012年全市交通运输主要目标是：全年计划完成交通基础设施建设投资35亿元，其中高速公路14亿元，普通公路7亿元，站场1亿元，内河港航3亿元，沿海港口10亿元；交通事故起数、死亡人数、直接经济损失三项指标实现“零增长”，杜绝重特大群死群伤事故的发生；交通行政许可率、查处违法行为和行政处罚正确率均达到98%以上；干线公路超限率控制在4.1%以下;全行业各级文明创建的建成率稳中有升。

根据上述总体思路和目标任务，重点抓好以下工作。

（一）加快交通基础设施建设

完善高速公路网络。重点推进嘉兴至绍兴跨江通道工程北岸接线工程，路面完成50%，总体形象进度90%以上，嘉兴至绍兴跨江大桥总体形象进度90%以上。全面开工建设钱江通道接线工程北接线（一期）杭浦以南段，加快做好杭州湾跨海大桥北接线二期前期工作。

完善干线公路网络。加快08省道北延嘉海公路至王店段、嘉兴王店至平湖公路（07省道至乍王公路段）、桐乡科洲公路大麻至洲全段、海宁硖石至尖山公路硖石至袁花段、南湖七星至海盐沈荡公路凤桥段工程建设。全力推进08省道海宁马桥至尖山段、桐乡桐九公路（火车站至客运中心段）、秀洲油车港至王江泾、嘉善姚庄至杨庙公路省界段、平湖乍浦至新埭、海盐王店互通至海塘（开发区）等项目前期工作。

完善水运网络建设。重点推进杭平申线航道建设；基本完成湖嘉申线嘉兴段一期、嘉兴内河港多用途港区二阶段、东宗线二期和何家桥线续建工程；加快推进京杭运河三级航道改造工程、湖嘉申线航道嘉兴段二期、丁诸线航道整治工程和“海河联网”工程杭海线等前期工作。新增500吨级及以上码头泊位30个，增加港口吞吐能力600万吨。

强化工程养护管理。重点抓好平黎公路嘉善段、湖盐线桐乡段的大中修工程；推进公路危桥改造，安排公路危桥改造项目75座。加大骨干航道养护力度，逐步实现乍嘉苏线航道全线达到三级航道标准，完成平湖塘段二期护岸的养护。

（二）加快现代交通物流建设

推进市场环境建设。一是认真落实鼓励扶持服务业发展政策，健全工作机制，加大实施力度，加快推进服务业优先发展战略。二是争取出台《嘉兴市加快海运业发展的若干意见》和《嘉兴市支持鼓励内河集装箱运输政策意见》，落实大物流建设配套扶持政策；鼓励和支持造船工业等相关产业发展，并逐步向设计、研发、通讯电子等先进制造业延伸，在船舶电器、船舶设备和船用产品等方面形成特色，扎实推进现代航运业与服务业发展。三是建立健全行业自律机制，与有关部门一起积极筹建嘉兴市物流协会，搭建企业与政府沟通交流的平台。

加快基地平台建设。一是加快推进嘉兴现代综合物流园区、平湖市独山港综合物流园区、嘉兴市内河港物流基地项目建设，重点建设物流信息化、公共场站项目，完善园区基础设施，增强物流集聚功能。二是推进“三位一体”港航物流体系建设，鼓励社会投资建设专业化、规模化内河公用码头，以嘉兴内河港多用途港区为核心，培育一批内河港口物流中心和物流龙头企业。三是以国家交通运输物流公共信息共享平台为依托，建设浙江嘉兴分中心平台；推广小件、零担、整车、集装箱、站场、货代等物流通用软件，加快推进物流信息系统建设。

抓好市场主体培育。一是坚持培育与引进相结合，加快发展壮大物流市场主体，争取引进1至2家国内外知名物流企业，培育2至3家国家AA级以上物流企业。形成以大型物流企业为龙头，专业物流企业为骨干，中小型物流企业为主体的格局。二是争取浙江宇石、平湖亚太等企业甩挂运输试点项目的推广应用。三是推动制造企业与物流企业联动发展，支持浙江汇联开展制造业和物流业联动试点。四是推进嘉兴市物流企业的资源整合，鼓励小企业、个体户通过以资产为纽带，合并、重组形成一定规模的企业。

（三）加快民生工程建设

公交优先稳步推进。以服务民生为根本出发点，通过推进公交运营体制改革、优化公交发展政策环境、提高行业服务质量、提升公交信息化水平，增加公交出行的吸引力，实现绿色出行比例稳步提高。一是加快公交政策体系建立，研究提出更为科学的财政补贴政策建议；出台《关于加快嘉兴市区公交场站建设的实施意见》，推动公交场站建管养机制的出台和实施。二是推进站场建设，新建城市公交秀洲停保场、城乡公交西北停保场和江南摩尔枢纽站。三是优化公交线网，新购公交车152辆，进一步完善城市重要节点、服务薄弱区域等线网布设；开展乡镇公交标准化建设工程、镇区公交和夜间公交试点，建立公交发展配置标准，落实《嘉兴市区公交“十二五”改善规划》；建成基于GIS（地理信息系统）的公交出行信息服务系统。四是推广省际公交，逐步发展与上海、江苏毗邻地区的省际公交线路。

农村公路求质提量。坚持“建、管、养、运”四位一体，努力打造“畅洁安美优”农村公路，完成建设规划，推进新市镇基础设施网络化和“路、站、运”一体化建设；按照“新市镇、新社区”发展总体要求，新建农村联网公路70公里，实施农村公路大中修项目50个，逐步提高农村公路等级，重点改造重要物流节点的农村公路，对主要通县、通镇道路实施绿化提升建设，建成一批景观绿色通道。推广农村公路指路体系建设，实现全市农村公路指路体系建设全覆盖。

公共自行车扩大覆盖。向市本级建成区全面推行公共自行车系统，完成市区350个网点的项目立项和报批，并建成150个网点，初步形成公共自行车骨架系统。

出租车发展健康有序。把维护好行业稳定作为出租车行业管理的首要任务，主动加强对行业热点、难点问题的分析，研究管理对策，解决好发展瓶颈问题。合理调控出租车发展规模，建立起适量发展、适时投放、适度竞争的投放机制，引导行业健康成长。修订完善《嘉兴市出租汽车管理办法》，进一步理顺管理体制，形成较为系统的行业管理体系；满足城市化进程节奏和市民出行需求，市区出租车新增运力50辆，制定上报523辆行政审批出租汽车营运权使用期限确定方案。

（四）实现安全稳定工作水平新提升

夯实安全生产根基。以公路水路运输、在建工程安全监管、公路安保工作为重点，完善各项操作规程和规章制度，严格制度化管理，提高安全监管水平，努力减少一般事故，控制死亡事故，遏制重特大事故。深入开展“安全生产规范年”活动，抓好基层基础安全生产工作，规范台帐管理；强化企业主体责任落实，加快基层安全生产法规制度体系、组织体系、工作体系和保障体系的建设；加强日常监管，做好重大节假日运输组织、安全保障工作；组织开展整治客运行业交通运输违法违章行为专项行动；建立健全隐患排查治理常态化机制，重点加强旅客运输、危险化学品运输、放射性物品运输和危病桥隧、重大施工项目、人员密集场所消防、事故多发点段等领域的隐患排查治理，建立安全隐患数据库，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。

强化应急保障能力。重点抓好“三防”和雨雪冰冻灾害天气应急工作，以嘉兴市战备钢桥仓库为依托，组建全市战备钢桥应急抢险管理中心，提升公路养护管理技术装备和应急抢险水平；完善港航综合应急和突发公共事件预测预警机制，加强重点水域应急救助能力建设；按照《嘉兴市公交客运行业雨雪冰冻灾害应急预案》，切实提高公交应急组织能力；组织开展道路、水路、工程安全事故处置救援、危化品运输事故、公路抢通保通等应急演练。

（五）实现行业监管效能新提升

加快智慧交通建设。开展省政府智慧交通试点工作，编制智慧交通发展规划，制定三年行动计划。加快公路综合指挥监管系统建设，完善路网运行状态监控和信息服务功能。推进港航信息化建设，提升水上交通指挥中心对港航设施、通航环境、水文气象等实时监控的覆盖面，提高船舶综合监管系统对重点航道、重点水域、重点码头和重点船舶的监控能力。完善出租车电召中心，建设以电召为主的全方位出租车管理系统，提升出租车规范经营和安全保障水平。建立事故车辆及营运车辆维修监控系统，实现对车辆维护维修的现场视频监控。建立全市二级以上维修企业车辆维修数据库，为二手车交易、汽车租赁等行业提供技术支撑。组建处罚电子监管平台，实施对16个运政执法点主体、程序、时限、裁量和信息的实时监控。加快嘉善综合交通信息服务平台示范工程建设。

深入推进依法行政。全面落实依法行政责任制，以推进依法行政示范单位创建与行政执法规范化建设为抓手，进一步加强行政执法体制机制建设，积极推进“六五”法制宣传教育。切实加强治超工作，健全治超长效管理考核机制和部门联席会议制度，探索区域联合治超和省界联合治超工作模式，推动01省道沿线区域联合治超工作。完善市、县两级农村公路路政管理机制。推进港航精细化管理，继续深化浙北航区港航资源整合工作，细化重点监管站和非重点监管站的职能，完善综合执法和扎口管理长效机制。加大对非法运营的打击力度，完善部门联动机制，强化对旅游包车、维修、驾培市场的监管，履行好全方位稽查职责。

强化建设市场监管。加强行业监管力度、规范建设市场主体从业行为、提升行业整体素质，为交通建设平稳有序的推进提供保证。重点把好“五道关”：严格设计审查和设计变更程序，把好设计审查关；严格招投标监管，规范招投标程序，把好招标投标关；严格竣工验收程序，把好验收关；严格施工企业和项目经理资格审核及申报制度，把好资质关；严格信用评价行为，完善信用动态管理制度，把好信用关。

提高工程质监水平。以“夯实发展基础、强化行业平台”为切入点，探索全市交通质监行业长效发展机制，努力实现全市交通质监工作转型升级。重点以规范行政执法行为、强化行政执法能力为目标，推动工程质量、安全监督管理模式变革，整合监督资源、增强监督实效，加快筹建执法稽查大队，推动综合执法；拓展监督工作深度、广度、力度，努力提升技术监督水平，确保公路水运工程竣（交）工项目质量合格率100%，公路工程质量优良率不低于85%。

（六）实现生态文明水平新提升

构建交通绿色走廊。全力推进生态交通五项行动，落实措施和责任，扎实推进“十条绿色通道”建设，绿化总量107.1公顷，其中新建、续建各26公顷，“三清两绿”行动计划55.1公顷；大力推进公路绿化工程和养护，完成省道边坡复绿1万平方米。加大航道工程养护力度，进一步提升南郊河、北郊河等航道绿化层次和美化效果。

优化运力结构调整。推进海运船舶大型化、专业化和内河船型标准化的进程，推行船舶节能改造，提高燃油利用效率，降低二氧化碳排放。以技改补助资金为抓手，鼓励道路运输龙头企业实施车辆设备升级，提高车辆重型化、厢式化、专业化水平。

大力推广科技应用。认真抓好节能减排工作，推广应用新材料、新技术、新工艺、新设备“四新”技术，提高公路养护科技含量和生态效应。基本完成市区出租车油改气工作，扩大天然气公交车覆盖面。推进“绿色维修”创建，重点推广汽车配件再循环、再生产、再利用技术和17项推荐设备及设施的应用；维修企业扩大“油改电”数量规模，提高废机油回收率。驾培行业推广驾模器及电动教学仪。加快交通标准化建设，开展公路水路工程施工危险源识别与评价标准、厂拌沥青再生利用设计施工规程的研究。

（七）实现队伍素质新提升

强化党风廉政建设。下大力抓好党风廉政建设责任制落实，通过加强廉政学习教育、深化岗位廉政风险防控，健全和完善招投标等管理制度，进一步完善惩防体系，努力提升党风廉政建设工作水平。高度重视人大建议和政协提案办理工作，建议提案答复力争实现两个100%。依法做好信访工作，及时办理市长电话、局长信箱、投诉咨询等群众来信来访，力争做到回复率、满意率100％。

抓好机关自身建设。深入开展学习型党组织、学习型机关、学习型个人创建活动，精心组织开展党的十七届六中全会和十八大及省、市党代会精神主题宣传教育活动。以“找差距、提效能、走前列”活动为载体，深化创先争优活动，加强各级班子和队伍建设。落实全省加强政府自身建设会议精神，进一步强化政风、行风建设，推进机关作风效能建设，促进一线执法、窗口单位等领域提能增效。切实加强保密和政府信息公开工作。积极推进人才兴交战略，着力加强对各类人才的培训培养。开展局属监督类事业单位参公管理和在事业单位推行绩效工资管理工作。做好群团、老干部、宣传信息、后勤服务等工作。

深化行业文明创建。巩固和深化全国文明城市创建活动成果，建立健全创建长效机制；开展文明行业、文明单位创建活动，做到数量质量有稳步提升；深入开展文明航道、文明公路、示范文明服务区、文明公交、文明出租汽车、文明维修、文明示范窗口等系列创建活动，全面提升服务质量和服务水平；继续抓好“双结对、创文明”活动。加强行业综合治理，认真落实治乱减负有关政策规定，做好维稳工作，共创和谐交通。

注重交通品牌培育。以“惠民交通”服务品牌建设为龙头，打造一批叫得响、过得硬的交通运输服务品牌。注重在一线交通队伍中培养和挖掘公民道德、爱岗敬业、甘于奉献等方面的先进典型。以加强基层文化建设为重点，积极开展群众文体活动，丰富业余文化生活，增强干部职工的幸福指数。

主题词：印发　工作　要点　通知

抄送：嘉兴市人民政府 浙江省交通运输厅 嘉通集团

嘉兴市交通运输局办公室          		2012年1月31日印发